Załącznik nr 7

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ...................................................................... we Wrocławiu w wyniku prowadzonego postępowania nr WM/SZP/LE/36/2017/G w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. działa Spółka Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mikołaja Reja 53-55, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000291108, 
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitał zakładowy 36 130 000 zł wpłacony w całości,

reprezentowana przez:

…………………………………

…………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wrocław

zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

................................, z siedzibą w ..................... przy ul. ............................., wpisaną do ............................................ NIP ...................... REGON ......................

reprezentowanym przez:

................................... – ……………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Wrocław, w tym:

  - rozbiórkę budynku mieszkalnego ul. Miłoszycka 27 we Wrocławiu, dz. nr 64/1, 62/2,  AM-17, obręb Swojczyce;

  - rozbiórkę budynków gospodarczych ul. Księska 18 we Wrocławiu, dz. nr 23/1, 22/4, AM-1, obręb Książe Wielkie;

  - rozbiórkę budynku gospodarczego ul. Osobowicka 107 we Wrocławiu, dz. nr 6/14, AM-22, obręb Osobowice;

  - rozbiórkę budynków gospodarczych ul. Kamieńskiego 261 we Wrocławiu, dz. nr 29, AM-9, obręb Polanowice;

  - rozbiórkę dwóch garaży gminnych w zabudowanie bliźniaczej ul. Działkowa we Wrocławiu, dz. nr 7/56, 7/29, AM-9, obręb Gaj.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, wywiezieniem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni opisanych w ust. 1 obiektów budowlanych.

- Zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy określają Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „STWiOR”, Decyzja PINB nr 2805/2016 z dnia 10.10.2016r. (ul. Miłoszycka 27) , Decyzja PINB nr 3047/2016 z dnia 14.11.2016r. (ul. Księska 18), Zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław nr WAB-B5.6743.20.2016 z dnia 11.03.2016r. (ul. Osobowicka 107), Decyzja z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław nr 5121/2016 z dnia 21.09.2016r. (ul. Kamieńskiego 261), Zgłoszenie do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę (ul. Działkowa) oraz przedmiary robót stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu, przy czym przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny i należy go traktować jako informację pomocniczą określającą zakres robót.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności dokumentacji opisanej 
w ust. 3 niniejszego paragrafu i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, 
w szczególności z nieruchomościami, na których wykonywany będzie przedmiot umowy, obiektem budowlanym będącym przedmiotem rozbiórki, warunkami otoczenia, warunkami środowiskowymi 
i w związku z tym oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią i załącznikami, jest możliwe i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy możliwy będzie do prawidłowego wykonania na podstawie przedstawionej dokumentacji, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wykrycia, poinformować 
o powyższym Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku zaniechania tej czynności Wykonawca uznał, że wady te są nieistotne, niemające wpływu ani na jakość ani na termin wykonania robót.

§ 2

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 45 dni od dnia podpisania przez strony umowy zgodnie z harmonogramem wykonania robót przedstawionym przez Wykonawcę 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 12 umowy, który stanowi integralną część umowy po jego sporządzeniu.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę wymagań z § 4 ust. 1 i 2 umowy w dacie zgłoszenia, z zastrzeżeniem, iż odbiór zostanie wykonany w oparciu o § 4 ust. 3, 4, 5, 6, 7 umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych fabrycznie nowych materiałów, zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

- przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- jako wytwórca odpadów i ich posiadacz przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy 
o odpadach (t.j. z dnia 7 listopada 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), natychmiastowe usuwanie z terenu przyległego do budynku wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie robót;

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę, przy czym teren budowy według definicji zawartej w prawie budowlanym to przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- oznaczenie oraz zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie 
z przepisami bhp, w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegających;

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzględniony w aneksie, jeżeli będzie miał wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

- przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych atestów i zaświadczeń;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie i wywożenie na bieżąco gruzu powstałego w trakcie realizacji robót oraz przekazanie uporządkowanego terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót;

- uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad;

- przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu wykonania robót z podziałem na adresy w terminie 5 dni liczonych od dnia podpisania umowy; harmonogram musi zawierać szczegółowy zakres wykonywanych robót wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac;

- wykonanie z własnych materiałów i własnymi siłami oraz utrzymanie estetycznego ogrodzenia terenu rozbiórki;

- zapewnienie odbioru odpadów przez przedsiębiorcę(ów) uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

- prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”;

- dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również badania lekarskie i szkolenie bhp, dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników 
w odpowiednich ubraniach roboczych oraz kaskach;

- usunięcie z miejsca wykonywania przedmiotu umowy, na polecenie Zamawiającego, właściwych organów, jak również we własnym zakresie, osób niespełniających warunków wyżej określonych, jak również osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z umową;

- używanie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie narzędzi /urządzeń/ maszyn posiadających właściwe badania UDT;

- wyznaczenie kierownika robót rozbiórkowych;

- każdorazowe informowanie Zamawiającego o przekazaniu do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom zgodnie z § 5a) niniejszej umowy;

- w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu umowy uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego zezwolenia właściwego Organu, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego oraz zdanie zajmowanego pasa po zakończeniu robót właściwemu Organowi; w razie nieprzekazania pasa drogowego w terminie ustalonym przez właściwy Organ lub zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary pieniężne poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu;

- każdorazowe uprzątnięcie chodnika i pasa drogowego w przypadku ich zabrudzenia podczas realizacji przedmiotu umowy; w razie nieuprzątnięcia przez Wykonawcę pasa drogowego 
i chodnika niezwłocznie po ich zabrudzeniu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary pieniężne poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu;

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp.);

- zapoznanie się z mapą zasadniczą terenu, na którym ma być dokonana rozbiórka, w celu określenia, czy w obrębie terenu budowy znajdują się podziemne sieci/przyłącza/instalacje, 
tj. wodne, kanalizacyjne sanitarne, kanalizacyjne deszczowe, energetyczne, teletechniczne, cieplne, gazowe. W przypadku stwierdzenia występowania ww. sieci/instalacji/przyłączy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia oraz prowadzenia prac w sposób wykluczający ich uszkodzenie, a w przypadku uszkodzenia zobowiązany jest do ich niezwłocznego zabezpieczenia 
i zawiadomienia właścicieli sieci oraz Zamawiającego, w formie pisemnej, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów co do sposobu likwidacji i zabezpieczenia przyłączy/sieci/instalacji oraz sposobu odcięcia mediów. Koszty związane z zabezpieczeniem, naprawą i likwidacją uszkodzeń ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi również koszty zużycia mediów powstałe w wyniku uszkodzenia przyłączy;

- Wykonawca po zakończeniu rozbiórki zabezpieczy wszelkie sieci/przyłącza/instalacje przy uwzględnieniu stanowiska dostawcy mediów, doprowadzone do budynku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;

- prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) - dla rozbiórki przy ul. Kamieńskiego 261;

- zatrudnianie na cały etat w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia w zakresie wykonywania prac co najmniej jednej osoby do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada i/lub dysponuje osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania robót będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy, bez względu na łączący go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

- W każdym przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia czynności określonych w umowie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami związanymi z  zastępczym wykonaniem umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót w obrębie terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania robót będących przedmiotem umowy 
i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza;

  - odbiór przedmiotu umowy;

  - wykonywanie innych czynności określonych w STWiOR.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy odbierany będzie sukcesywnie po wykonaniu rozbiórki dla każdego adresu z osobna zgodnie z harmonogramem.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości powierzonych robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych w stosunku do wszystkich adresów:

- oświadczenia kierownika robót rozbiórkowych o zgodności wykonania robót budowlanych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz z przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- kopii złożonego, w imieniu Zamawiającego, w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej rozebranych obiektów /mapa z naniesionymi zmianami musi być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu zmiany/;

- operatu kolaudacyjnego zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp.);

- innych dokumentów wymaganych umową, ustawą Prawo budowlane.

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych całości przedmiotu umowy i każdego z adresów z osobna musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty rozbiórkowe na danym adresie nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej dla danego adresu, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robót Wykonawca nie usunie nieprawidłowości, wad wykonania umowy, względnie nie skompletuje całej wymaganej umową dokumentacji, to Zamawiający uprawniony będzie do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; wyznaczając Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić;

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 1 ust. 3 umowy i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru dla każdego adresu z osobna będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za dzień odbioru przedmiotu umowy w stosunku do danego adresu uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego rozbiórki dla tego adresu. Za dzień odbioru całości przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie brutto zgodnie z przeprowadzoną licytacją elektroniczną na podstawie formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 1 w wysokości: ........… zł (słownie: .........................), w tym należny podatek od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem ust. 2, 
w tym:

- za rozbiórkę przy ul. Miłoszyckiej 27  – w wysokości: ........… zł (słownie: .........................),

- za rozbiórkę przy ul. Księskiej 18  – w wysokości: ........… zł (słownie: .........................),

- za rozbiórkę przy ul. Osobowickiej 107  – w wysokości: ........… zł (słownie: .........................),

- za rozbiórkę przy ul. Kamieńskiego 261  – w wysokości: ........… zł (słownie: .........................),

- za rozbiórkę przy ul. Działkowej  – w wysokości: ........… zł (słownie: .........................).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót, 
a bez których nie można wykonać zamówienia, z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, w szczególności wynagrodzenie obejmuje również koszty zagospodarowania terenu, usunięcia i utylizacji odpadów, koszty kierownika robót rozbiórkowych, koszty związane z uzyskaniem pozwoleń właściwego organu na zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastępczego, koszty zajęcia pasa drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak również przygotowanie kopii dokumentów odbiorowych.

- Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas trwania rozbiórki i nie podlega podwyższeniu, choćby w czasie zawarcia umowy strony nie przewidziały prawidłowo rozmiarów kosztów prac rozbiórkowych. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o jego podwyższenie.

- Wykonawca nie może żądać  też podwyższania  wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac, co oznacza, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne uwzględnia wszystkie prace i czynności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które są  niezbędne z punktu celu realizacji umowy. Wynagrodzenie zostało  ustalone przez Strony na podstawie całości wyceny przedmiotu zamówienia.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokołów odbioru rozbiórki danego adresu, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  wraz z kompletem wymaganych umową załączników przez Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, i dostarczona do siedziby spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy ul. Mikołaja Reja 53-55 we Wrocławiu.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru rozbiórki danego adresu, a także pisemne oświadczenie Wykonawcy, że roboty w zakresie wskazanym w przedłożonej fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy, lub dokumenty, o których mowa w § 5a ust. 8 umowy, a ponadto pisemne oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny wykaz wraz z zakresem prac) potwierdzające, że prace fizyczne związane z rozbiórką i demontażem były realizowane przez co najmniej jedną osobę zatrudnioną na cały etat u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.

§ 5a)

PODWYKONAWCY

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Na warunkach określonych w umowie dopuszcza się wykonanie przy pomocy Podwykonawców następujących prac: …………………....................................................................……………….

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres zamowienia@wm.wroc.pl projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany przedłożyć, w formie pisemnej zgodę, Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, przy czym:

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo;

- niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, w formie pisemnej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym:

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo;

- niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń, następujące wymagania:

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany winien być nadto do udzielania bezpośrednio Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach określonych w § 7 umowy;

- termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

- zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny 
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, oraz niniejszą umową.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, lecz nie większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca, wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót oraz dowód zapłaty lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty, przy czym brak oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich przedłożenia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi .

- Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, w razie zasadności takiej zapłaty, w szczególności jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór przedmiotu umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca nie zgłosi  uwag, o których mowa w ust. 13 w formie pisemnej.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego o  uznaniu płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego 
w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o zamierzonej modyfikacji w zakresie podwykonawstwa, 
w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem modyfikacji, podając, w szczególności, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podając firmę Podwykonawcy.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są znane, podaje Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych. Jeżeli przedmiotowe dane nie są znane przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonania zamówienia, Wykonawca podaje je nie później niż przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania części zamówienia. Na tych samych zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 6

- WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty dotyczące zabezpieczenia wszelkich sieci/przyłączy/instalacji doprowadzonych do budynku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 24 i 25 umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają ustalić okres rękojmi na czas 60 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wraz z przystąpieniem do usuwania wad podejmie czynności zmierzające również do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększenia jej rozmiarów, zwiększenia szkody wywołanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

- Do czynności usuwania wad oraz czynności zabezpieczających, o których mowa w ust. 4, zapisy niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, nie usunie ich w terminie, względnie nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad 
i zabezpieczenia nieruchomości, w której wady się ujawniły. W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami związanymi 
z usuwaniem wad i zabezpieczeniem nieruchomości, jak również obciążenia Wykonawcy kosztami przestojów na budowie, kosztami wykonanych robót i zużytych materiałów, które trzeba było wykonać ponownie/poprawić, jak również kosztami zużytych mediów będących wynikiem wadliwego zabezpieczenia instalacji podczas rozbiórki.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu wykonania robót – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie robót wykonywanych pod danym adresem – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót pod tym adresem, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 
w odniesieniu do terminów wskazanych w harmonogramie dla danego adresu;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- z tytułu odstąpienia od części umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto dla danego adresu określonego w § 5 ust. 1 umowy dla danego adresu;

- za opóźnienie w usunięciu wad w zakresie robót wykonywanych pod danym adresem w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót pod tym adresem, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za powierzenie wykonania części lub całości robót niezgłoszonemu lub niezatwierdzonemu podwykonawcy pod danym adresem – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót pod tym adresem, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 4 i 5 umowy – w wysokości 
50,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod danym adresem – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót pod tym adresem, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany;

- każdorazowo za brak wypełnienia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę na cały etat co najmniej jednej osoby do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem – karę w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu pomnożoną przez liczbę osób, wobec których nie dopełniono powyższego obowiązku;

- każdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę na cały etat co najmniej jednej osoby do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem – karę w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującą w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego brak zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu pomnożoną przez liczbę osób, wobec których nie dopełniono powyższego obowiązku.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

  - Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania jej zapłaty.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

  - Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy, w tym do usunięcia zgłoszonych wad.

  - Zamawiający ma prawo do naliczenia kar w każdym przypadku wystąpienia okoliczności opisanych 
w ust. 1. Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych.

  - W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

UBEZPIECZENIE

            - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty, w całym okresie realizacji umowy.

            - Ubezpieczeniem objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres ubezpieczenia w przypadku polisy obejmować będzie cały okres realizacji przedmiotu umowy, 
w tym rękojmi i gwarancji przedłużony o 1 miesiąc. Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziału własnego nie może przekroczyć 0,1% sumy ubezpieczenia.

            - Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy jak i na osobach i mieniu znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku 
z prowadzonymi Robotami budowlanymi.

            - Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłaty składki.

            - W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana .............., nr tel. ......

- Kierownikiem robót rozbiórkowych ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani .............., nr tel. ......

- Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego zawiadomienia.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, w terminie 90 dni od daty podpisania umowy przez strony.

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części, co do robót budowlanych niezrealizowanych na dzień odstąpienia, w terminie 90 dni od dnia podpisania przez strony umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od części umowy wywiera skutek na przyszłość.

      - Zlecenie robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy 
o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

      - Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez Zamawiającego, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę,

- Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, 
a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz odbiór przerwanych prac nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej umowie. W razie braku zgłoszenia robót do odbioru lub braku obecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. Zamawiający w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia, sprzęt budowlany, a także niewbudowane materiały i urządzenia.

§ 11

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do:

- obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu;

- poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej;

- podniesienia bezpieczeństwa.

- Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy złożony 
w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminowego przekazania terenu budowy;

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 8 umowy;

- siły wyższej,

o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.

- Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wystąpił 
z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia podwykonawców, zmiany podwykonawców, zmiany zakresu realizacji umowy z udziałem podwykonawców lub rezygnacji z podwykonawców.

§ 12

- ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązują się zatrudniać w trakcie realizacji niniejszej umowy na cały etat co najmniej jednej osoby do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 8 września  2016r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  przez cały okres wykonywania przez nich czynności poprzez żądanie, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 15 dni roboczych, złożył pisemne oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny wykaz  wraz z zakresem prac) potwierdzające, że prace fizyczne związane z rozbiórką i demontażem są realizowane przez co najmniej jedną osobę zatrudnioną przez Wykonawcę/Podwykonawcę na cały etat na podstawie umowy  o pracę.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, oświadczeń o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu we wskazanym terminie, bądź zaistnienie uzasadnionych podejrzeń niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na cały etat co najmniej jednej osoby do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem na podstawie umowy o pracę, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 12 i 13 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną.

§ 13

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do umowy, za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 9 ust. 1 i 2 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Strony będą je rozwiązywać w sposób polubowny.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę uwag dotyczących wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób 
i formę ich utrwalenia i przekazania.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przez Zamawiającego na spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz cenowy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Sprawdzono pod względem

legalności, celowości i gospodarności